Actividad 1 - Identificar el proyecto tecnológico a trabajarSistema de Recolección

de Datos de Producción Textil en Tiempo Real.

Sleider Jair Sevillano Ramos

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

Docente

TATIANA LIZBETH CABRERA VARGAS

Facultad de ingeniera

INGENIERIA DE SOFTWARE

2025

Tabla de contenido

Introducción	3

Contextualización del problema	4

Planteamiento del problema:	5

Objetivos	6

Objetivos General	6

Objetivos Específicos	6

Stakeholders del Proyecto – Sistema de Control de Producción Textil	7

Stakeholders Internos	7

Sakeholders Externos	8

Alcance del Proyecto	9

Alcance del Proyecto	9

Qué se va a hacer	9

Qué no se va a hacer	9

Cómo se va a hacer (módulos/funcionalidades)	9

Qué recursos necesito para hacerlo (tecnologías, humanos, tiempos, herramientas)	9

Breve descripción del proyecto	10

Objetivos del proyecto	10

Entregables	10

Requerimientos funcionales (módulos y funciones)	10

Requerimientos no funcionales	10

Incluye	11

No incluye	11

Restricciones	11

Requisitos	12

Requisitos Funcionales	12

Requisitos No funcionales:	13

Metodología Kanban e Historias de Usuario	14

Metodología Kanban	14

Historias de Usuario	14

Levantamiento de Información	16

Matriz de riesgo	20

Diagrama de Flujo	22

Cronograma de costos	23

Conclusiones	24

Referencia	25

# Introducción

En la actualidad, la industria textil es uno de los sectores más influyentes en la economía mundial, no solo por la generación de divisas mediante exportaciones, sino también por la capacidad de diversificación de mercados. Sin embargo, la falta de herramientas de control en la producción representa un reto que afecta directamente la eficiencia y el cumplimiento de entregas a clientes.

El presente proyecto busca dar solución a esta problemática mediante el desarrollo de un sistema de software que permita registrar la producción diaria, identificar deficiencias en el control y mejorar la trazabilidad de la información. Se presenta el planteamiento del problema, los objetivos, el alcance, los requerimientos, el diseño del flujo de software y las conclusiones derivadas de la propuesta.

# Contextualización del problema

En la actualidad la industria textil ha obtenido un impacto muy significativo en el mundo, generando divisas por medio de exportaciones y en la diversificación de mercados aumentando así su valor, por lo que mejorar la eficiencia y tiempo son un punto clave en el mundo textil.

Una empresa de costura más específica Cristal ha enfrentado algunas dificultades para mejorar la eficiencia y tiempo de producción, pues no tienen un control total para saber cuántas prendas sacan al día y dicha situación ha generado problemas a la hora de entregar al cliente final, pues, la cantidad de unidades requeridas para una fecha determinada se han tenido que aplazar el tiempo por tener incompleta las unidades solicitadas.

Para dar solución a ciertas dificultades, se ha propuesto desarrollar una aplicación que permita llevar un control de producción sacada en el día, de tal manera que en el aplicativo o sistema, permita registrar la referencia, marca del producto y estilo, cantidad total de producción a sacar, cantidad sacada por hora, cantidad de productos defectuosos y que al final del día el sistema recopile dicha información y me genere un esquema o grafica mostrando la información obtenida, para que los supervisores tengan un mejor control de producción y puedan a su vez determinar el tiempo que le toma a los operarios sacar la producción sugerida por el cliente en una fecha establecida, evitando en lo posible atrasos en las entregas.

# Planteamiento del problema:

¿Cómo podemos diseñar un sistema intuitivo y confiable que permita a los supervisores registrar y visualizar la producción en tiempo real, eliminando el uso de papel y reduciendo errores humanos?

En la actualidad, la empresa no tiene un control exacto con respecto a la cantidad de prendas producidas diariamente, por lo que se ha tenido un desconocimiento respecto a la cantidad de producción alcanzado en el día, semana o mes. La falta de tener un registro de ello es que ha dificultado la toma de decisiones pertinentes relacionado con la planeación de la producción, el gestiona miento del tiempo y en la proyección de metas de la empresa. Por tanto, la ausencia de un sistema de control genera inconsistencias en los reportes de producción, perdida de información y en las limitaciones para detectar los niveles de eficiencia en el proceso.

Ante la actual situación se manifiesta la necesidad de implementar un aplicativo o software que permita contabilizar de manera manual, pero sistematizada la cantidad de unidades producidas diariamente, con el propósito de mejorar la organización, trazabilidad y el gestiónamelo de la producción de la empresa.

# Objetivos

# Objetivos General

Analizar Diseñar una aplicación que permita registrar la cantidad de prendas producidas diariamente, con el objetivo de mejorar el gestiona miento de la producción.

## Objetivos Específicos

- Analizar los procedimientos de la empresa actual para determinar la falla en el control de las prendas producidas

- Implementar los requerimientos tanto funcionales como los no funcionales requeridos para el diseño del software

- Desarrollar una aplicación que permita ingresar y almacenar la cantidad de prendas producidas

- Implementar herramientas que permitan generar reportes de producción para diferentes periodos de tiempo

- Probar el funcionamiento del sistema que garanticen la confiabilidad y facilidad de uso de este.

- Plantear el problema

- Definir el alcance

- Determinar la metodología

- Realizar matriz de riesgo

- Realizar el levantamiento de Información

- Definir los Stakeholders

- Definir los requerimientos

- Realizar las historias de Usuario

- Realizar diagrama de flujo

- Modelar el sistema

- Realizar los prototipos

- Definir la arquitectura

- Realizar las pruebas

- Desplegar la aplicación

# Alcance del Proyecto

## Alcance del Proyecto

Qué se va a hacer
Se desarrollará una aplicación web responsiva para la gestión de la producción diaria en una empresa textil. El sistema permitirá registrar datos de producción (referencia, marca, estilo, cantidad total, cantidad por hora y defectuosos) y generará reportes gráficos diarios para supervisar el cumplimiento y facilitar la toma de decisiones estratégicas.

### Qué no se va a hacer

- No se gestionará inventario, ventas ni aspectos administrativos.

- No habrá integración con máquinas automáticas de conteo de producción.

- No se incluirá integración con la nube ni soporte multiplataforma en esta primera versión.

- No se generarán reportes más allá del análisis diario.

### Cómo se va a hacer (módulos/funcionalidades)

- Módulo de registro de producción: ingresar referencia, marca, estilo, cantidad total requerida, cantidad por hora y defectuosos.

- Módulo de reportes y gráficos: mostrar reportes diarios y desempeño de la producción.

- Interfaz web responsiva: accesible desde equipos conectados a la red empresarial.

- Base de datos: almacenamiento seguro de la información.

- Documentación técnica y manual de usuario.

Faltan quese agregue por spring

### Qué recursos necesito para hacerlo (tecnologías, humanos, tiempos, herramientas)

- Tecnologías: Java/Spring Boot, MySQL, Angular o similares.

- Humanos: 1 analista de requerimientos, 1 desarrollador backend, 1 desarrollador frontend, 1 tester.

- Tiempos: 3 meses de desarrollo.

- Herramientas: IDE de desarrollo (IntelliJ, VSCode), servidor de aplicaciones, gestor de base de datos, repositorio de control de versiones (GitHub o GitLab).

Breve descripción del proyecto
El proyecto consiste en desarrollar una aplicación web para gestionar la producción diaria de una empresa textil, con registro de información clave de producción y generación de reportes gráficos que respalden la supervisión y la toma de decisiones.

### Objetivos del proyecto

- Mejorar la organización, trazabilidad y control de la producción.

- Brindar información exacta y en tiempo real de la producción diaria.

- Reducir retrasos en la entrega de pedidos.

- Proporcionar herramientas gráficas de supervisión.

- Permitir acceso web dentro de la red empresarial.

### Entregables

- Aplicación web responsiva.

- Módulo de registro de producción.

- Módulo de reportes gráficos diarios.

- Base de datos implementada.

- Documentación técnica y manual de usuario.

- Capacitación básica de uso.

### Requerimientos funcionales (módulos y funciones)

- Registro de datos de producción (referencia, marca, estilo, cantidad, defectuosos).

- Registro de producción por hora.

- Generación de reportes diarios con gráficos de desempeño.

- Consulta de producción en tiempo real.

- Multiusuario (operarios y supervisores).

### Requerimientos no funcionales

- Tiempo de respuesta menor a 5 segundos.

- Interfaz amigable, intuitiva y accesible desde navegadores.

- Compatibilidad con sistemas Windows y navegadores modernos.

- Seguridad básica con usuarios y contraseñas.

- Disponibilidad del sistema mínima del 95%.

### Incluye

- Registro de producción.

- Reportes gráficos diarios.

- Interfaz web responsiva.

- Almacenamiento en base de datos segura.

- Acceso multiusuario.

### No incluye

- Módulos de inventario, ventas o administración.

- Integración con máquinas automáticas.

- Reportes avanzados fuera del análisis diario.

- Funcionalidad en la nube o soporte multiplataforma en esta versión.

### Restricciones

- Tiempo de desarrollo: 2 meses.

- Tecnologías establecidas: Java/Spring Boot, MySQL, Angular.

- El cliente debe proporcionar el servidor o equipo para el despliegue del sistema.

- Soporte limitado a la fase de pruebas y entrega inicial.

- Costos de hosting o ampliación futura no incluidos.

# Metodología Agile

# Kanban

Para el desarrollo del proyecto de software de gestión de producción textil, se adoptó la metodología Kanban como marco de trabajo ágil. Esta elección se fundamenta en la necesidad de mantener un flujo de trabajo visual, flexible y controlado, que permita al equipo y a los supervisores de la empresa conocer en todo momento el estado de las tareas y priorizar lo más importante.

### Metodología Kanban

Kanban se basa en la gestión visual del trabajo mediante un tablero dividido en columnas que reflejan el estado de cada tarea:

- Por hacer: tareas identificadas y planificadas que aún no han iniciado.

- En progreso: tareas que el equipo está ejecutando en el momento.

- En revisión/Pruebas: tareas completadas en desarrollo que requieren validación técnica y funcional.

- Hecho: tareas terminadas y aprobadas, listas para entrega.

Cada tarea se representa como una tarjeta que incluye descripción, criterios de aceptación, responsable y fecha límite. Este enfoque facilita la transparencia, la identificación temprana de cuellos de botella y la mejora continua en la producción del software.

Desing Thinks

### Mapa de Empatía (Usuario + Equipo de Desarrollo)

Ilustración 1 https://miro.com/welcomeonboard/ZmJxdkFxRlAxdElRemJsR3phVGl1dktuR2Qrdm5xUzZuRVZ5Q3FwVjUrSDRYWTNXb0ExTG84ZUxiMndKVVBBUFo4OHNqNWd6QXR4R2N6ODBpL3F0Ry9ZaWw4NS9SQ1laeTdBQ0crQXNBeTM2bE9pTTJyWE5LVXRaSTNwMFl4dENzVXVvMm53MW9OWFg5bkJoVXZxdFhRPT0hdjE=?share_link_i

### Mapa de Causa y Efecto (Diagrama de Ishikawa o Espina de Pescado)

Ilustración 2 https://miro.com/welcomeonboard/eXFCM25lTzUyUWJ3d0lrL2w4QkhpdVNsZWRmNU10RmgvdWV6LzAyNHhHUG5iYXc5THhVb0ZPU05XZGZqakI2RUQ5enN1VDRsOVdvd2xSNlRENlJjQmZZaWw4NS9SQ1laeTdBQ0crQXNBeTBXSUNrWHpvandncjV3Sk1TVnpDNC9yVmtkMG5hNDA3dVlncnBvRVB2ZXBnPT0hdjE=?share_link_i

### Mapa de Afinidad (Equipo de Desarrollo)

Ilustración 3 https://miro.com/welcomeonboard/dU1PSks5VitHcWMrNWhBMHd1KzJXOEdxMUhwV3A0UkZHWmxYRFFyWmdMTGk0TUdFTFpmcnVoSmZUSjdhd2NHMWZaNjd1bXA2NllvQWN1NXVDL3VIelBZaWw4NS9SQ1laeTdBQ0crQXNBeTIxd2ZMSjF4elBNcGd4TVI4Z3hkb3NzVXVvMm53MW9OWFg5bkJoVXZxdFhRPT0hdjE=?share_link_i

# Levantamiento de Información

- Objetivo

Identificar el estado actual de la empresa Cristal con el fin de poder analizar el control de la producción diaria y proponer un sistema que permita el registro de la producción por hora, optimizando el seguimiento y gestión del proceso productivo.

- Población objetivo

Stakeholders Internos: supervisores de producción, calidad y operarios

- Entrevista para el control de producción

Se realiza una corta entrevista a dos supervisores, 4 operarios y 1 de calidad con el fin de identificar una mejora en la que se tenga un control de producción

Preguntas realizadas

- Cargo que ocupa

- ¿Cuánto años lleva en la empresa?

- ¿Actualmente cómo se lleva el registro de la producción?

- ¿Registran producción por hora? Si lo hay ¿cómo lo realiza?

- ¿Considera que el método actual de registro es confiable?

- Primer entrevistado

- Operario / Inspector

- 18 años

- Por medio de un código de barras, al sacar cierta cantidad se empaca en una caja, se anota el total de unidades que hay, luego se le pone un código de barras y los controladores lo registran y ya.

- No, no registramos producción por hora

- Creería que sí.

- Segundo entrevistado

- Operario / Inspector

- 7 años

- Yo lo realizo manualmente, y los lectores con un código de barras

- Si, nuestro supervisor nos exige al finalizar el día la entrega de la producción por horas en una hoja de papel

- No, porque a veces se me pierde la hoja o se me olvida

- Tercer entrevistado

- Supervisor

- 22 años

- Por medio de un código de barras

- El registro se realizaba con el código de barras, pero no era muy eficiente

- No, ya que muchas veces la cantidad empacada no era la correcta

- Cuarto

- Operario/ inspector

- 23 años

- Por código de barras

- En un pequeño tablero se anota la cantidad por hora

- No lo creo, muchas veces por ser rápidos en sacar la producción se nos va una prenda de más

- Quinto

- Operario / inspector

- 18 años

- Los lectores lo realizan con código de barras

- Con el mismo método he de imaginar

- No sabría como responder, yo solo me encargo de pasar la producción, una mejor respuesta la darían los supervisores

- Sexto

- Supervisor

- 15 años

- Si, los lectores pasan rótulos con la cantidad designada y los operarios empacan dicha cantidad en las cajas, así es como se lleva el registro de la producción, aunque no es muy efectiva porque la cantidad no concuerda con la designada en el rotulo.

- De la misma manera

- Como te dije antes, no es confiable porque la cantidad no es la correcta, por lo tanto, la cantidad esperada al final no corresponde, se pierden prendas, se pierde proceso, hay que pedir más tela para completar producción etc.

- Séptimo

- Calidad

- 23 años

- Por código de barra, los lectores lo gestionan

- Cada hora los lectores deben registrar la producción así que de esa manera se obtiene la producción

- No, considero que podría mejorar, el registro actual no es muy confiable ni preciso.

Aparte de lo entrevistado, se les hizo una pregunta a los supervisores ¿Qué beneficios considera que tendría implementar un software que registre la producción por hora? a lo que su respuesta fue lo siguiente.

Se decidió unificar las respuestas ya que casi fueron las mismas.

Primero ayudaría mucho al medio ambiente, ya que el uso de papel disminuiría, se tendría un mayor control de producción, me permitiría saber cuantas unidades sacan los operarios, se tendría un acceso a la información mucho más rápido, se reducirían errores de registro ya que unidad que pasa, unidad que se suma en el sistema y sería mucho más moderno y actualizado.

Resultado final

Anexo imágenes permitidas por la empresa.

# Stakeholders del Proyecto – Sistema de Control de Producción Textil

## Stakeholders Internos

Gerente General

Interés: Mejorar la eficiencia, productividad y cumplimiento de entregas.

Influencia: Alta (aprueba recursos y decide implementación).

Supervisor de Producción (usuario principal del sistema)

Interés: Registrar producción, defectuosos, tiempos y generar reportes.

Influencia: Alta (es quien usa y valida la herramienta en planta).

Operarios de Producción (no interactúan con el sistema)

Interés: Mantener el flujo de producción en los módulos o máquinas.

Influencia: Baja (no usan el software, pero su desempeño se refleja en los registros).

Equipo de Desarrollo de Software

Interés: Cumplir con los requerimientos y entregar un sistema funcional.

Influencia: Alta (responsables del diseño, implementación y pruebas).

Área de Calidad

Interés: Supervisar defectuosos y métricas de eficiencia de la producción.

Influencia: Media (usan reportes para análisis).

## Stakeholders Externos

Clientes Finales

Interés: Recibir los pedidos en tiempo y cantidad pactada.

Influencia: Alta (su satisfacción depende del cumplimiento de producción).

Proveedores de Insumos

Interés: Coordinar entregas según demanda productiva.

Influencia: Media.

| Stakeholders | Interés | Influencia | Estrategia de gestión |
| --- | --- | --- | --- |
| Gerente General | Alto | Alto | Mantener informado con reportes de avance y ROI. |
| Supervisor de Producción | Alto | Alto | Involucrar en pruebas, capacitaciones y validaciones. |
| Operarios | Bajo | Medio | Indirecto (afectados por los datos que otros registran). |
| Equipo de Desarrollo | Alto | Alto | Seguimiento y comunicación continua. |
| Área de Calidad | Medio | Alto | Usar reportes para verificación y control de defectuosos. |
| Clientes Finales | Alto | Alto | Garantizar cumplimiento de entregas. |
| Proveedores | Medio | Medio | Comunicación clara sobre volúmenes requeridos. |

# Requisitos

## Requisitos Funcionales

## Requisitos No funcionales:

# Historias de Usuario

### Historias de Usuario

En este proyecto, todas las funcionalidades fueron desglosadas en 25 Historias de Usuario (HU001 – HU025), documentadas en el archivo final generado. Estas historias cubren desde las fases iniciales de análisis hasta la entrega del producto mínimo viable (MVP).

Comparto link del tablero Kanban en Trello con el contenido completo de las Historias de usuario

- https://trello.com/b/59qivONp/proyecto-de-software

# Matriz de riesgo

El Nivel de Riesgo se determina combinando probabilidad e impacto (ejemplo: Alta + Alto = Crítico).

El Plan de Mitigación ahora incluye acciones preventivas y correctivas.

Se agregaron riesgos en base de datos, reportes, interfaz y disponibilidad, que son críticos en cualquier sistema.

| Módulo / Funcionalidad | Riesgo identificado | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | Plan de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Login / Autenticación | Acceso no autorizado por fallo en la validación de credenciales | Alta | Alto | Crítico | Implementar autenticación multifactor, cifrado de contraseñas y bloqueo tras 3 intentos fallidos. Auditorías periódicas de seguridad. |
| Gestión de Usuarios / Supervisores | Error en asignación de permisos que otorgue acceso indebido a datos sensibles | Media | Alto | Alto | Definir roles claros, pruebas de QA de seguridad, revisiones manuales de permisos antes de pasar a producción. |
| Registro de Datos (Producción, Módulos, Defectuosos) | Pérdida de información por fallo en validación de formularios o caída del sistema | Media | Medio | Medio | Implementar validaciones tanto en frontend como en backend. Realizar respaldos automáticos diarios de la base de datos. |
| Reportes por Módulo | Lentitud en la generación de reportes por sobrecarga de consultas | Alta | Medio | Alto | Optimizar consultas SQL, usar índices, paginación y cache de resultados frecuentes. |
| Gráfica General | Inconsistencias en datos consolidados por errores de agregación | Baja | Alto | Medio | Implementar pruebas unitarias de agregación, verificación de datos antes de mostrar reporte. |
| Base de Datos. | Corrupción o pérdida total de la información. | Baja. | Alto | Medio | Establecer plan de recuperación ante desastres (backups automáticos, redundancia de datos).. |
| Interfaz de Usuario (UI/UX). | Dificultad de uso que limite adopción del sistema. | Media | Media | Medio | Pruebas piloto con usuarios, rediseño de pantallas según feedback, capacitación básica a supervisores.. |
| Disponibilidad del Sistema. | Caída del servidor que impida registrar o consultar información. | Media | Alto | Alto | Implementar monitoreo del servidor, alertas de disponibilidad y un plan de contingencia (servidor alterno). |

Ilustración 4 https://www.mermaidchart.com/d/5e45d05e-87b4-4174-a70f-ea270ba15ee6

Diagrama de Flujo

# Conclusiones

 La implementación de un sistema de control de producción permitirá a la empresa mejorar su eficiencia y evitar retrasos en la entrega de pedidos.

 Los supervisores contarán con información clara y en tiempo real para la toma de decisiones.

 Se mejorará la trazabilidad de la producción y se reducirán las pérdidas de información.

 El proyecto, al iniciar con una versión básica, sienta las bases para futuras ampliaciones como integración con inventario o análisis histórico avanzado.

# Referencia

- Alonso Amo, F. Martínez Normand, L. & Segovia Pérez, J. (2005). Introducción a la Ingeniería del Software: modelos de desarrollo de programas.. Delta Publicaciones. capítulo 12 página 118 a  121

- Echeverri, J. Aristizábal, M. & González, L. (2013). Reflexiones sobre ingeniería de requisitos y pruebas de software.. Corporación Universitaria Remington. capítulo 1 página 11 a  26.